## Slide 1: Projet
Aide au bon déroulement

## Slide 2: Préambule
Organisation des développements

## Slide 3: Organisation des tâches
Sprints
Les tâches à réaliser sont appelées « User Story ». Conformément à Scrum, chaque User Story se caractérise par:
  Une description formelle du use case.
  Une liste de critères d’acceptation validant la qualité du travail.
  Une priorité business (méthode MoSCoW)
  Une estimation de l’effort à fournir
Chaque User Story est ici également accompagnée de conseils ou d’éclaircissements techniques.
La liste des User Stories est divisée en Sprint.
  Chaque sprint représentant ici une semaine.
  Chaque sprint affiche un objectif principal.
Vous devez réaliser les tâches dans l’ordre des Sprints.
Vous devez réaliser les tâches MUST et SHOULD. Les tâches COULD et WONT peuvent être réalisées si vous êtes en avance.
Comprenez bien toutes les user stories d’un sprint avant de commencer à coder!!
MoSCoW
Must have (Doit avoir): Tâches essentielles pour le succès du projet. Leur non-réalisation entraînerait l'échec du projet.
Should have (Devrait avoir): Tâches importantes mais pas critiques. Elles devraient être réalisées si possible, mais leur absence ne mettrait pas en péril le projet.
Could have (Pourrait avoir): Tâches qui pourraient être ajoutées si le temps et les ressources le permettent. Leur réalisation n'est pas essentielle, mais pourrait apporter une valeur ajoutée.
Won't have (Ne doit pas avoir): Tâches qui ne seront pas incluses dans le projet actuel, mais pourraient être envisagées pour des versions futures.

## Slide 4: Utilisation de l’IA lors du projet
Pourquoi autoriser l’IA?
Pros
  Pour vous aider à gagner du temps sur la syntaxe, la structuration ou les idées.
  Pour vous inspirer, vous débloquer et améliorer votre code.
Cons
  L’IA ne remplace pas la compréhension ! Il est crucial que vous compreniez chaque ligne que vous utilisez.
  Copier-coller sans analyser vous empêche de progresser.
  Vous ne bénéficierez pas de tels outils lors de l’examen.
Nos attentes
Utilisez l’IA comme un outil d’aide, pas comme un “copier-coller” automatique.
Après chaque utilisation, prenez le temps d’étudier le code généré, testez-le, modifiez-le pour l’adapter.
Posez des questions et expérimentez par vous-même pour vraiment assimiler la matière.
En cas de doute, demandez conseil ou échangez avec vos pairs / enseignants.
Soyez capable de reproduire ce code par vous-même, sans l’aide de l’IA.

## Slide 5: Cours 1 – Aucun sprint Révisions
HTML/CSS, PHP, MySQL

## Slide 6: Cours 2 - Sprint 0 Conception DB
Création des données, MySQL
8

## Slide 7: Concevoir le schéma et ajouter des données
Aperçu des données
Produit:
  Nom commercial
  Description courte
  Description longue
  Prix HTVA en euros
  Date d’enregistrement
  Statut de disponibilité à la vente
  Stock
  Priorité de vente (ordre d’affichage par défaut)
  Aucune, une ou plusieurs catégories
  Une image principale (ou, pour les motivés, plusieurs images)
Commande:
  Date de création
  Liste des produits commandés
  Pour chaque produit commandé: quantité
  Nombre d’articles au total
  Total à payer HTVA en euros
  Total à payer TVAC en euros
  Adresse postale de livraison
  Email de contact
Conseils techniques
Modélisez d’abord la DB sur papier et faites valider le résultat par le prof.
Créez le schéma MySQL à l’aide de PHPMyAdmin.
Attention aux détails techniques:
  Typage des colonnes
  Clés/index/unique
  Colonnes NOT NULL (NULL par défaut)
Rajoutez au moins 6 produits et 3 catégories à l’aide de PHPMyAdmin.
Exportez un fichier dumpsql et conservez ce fichier comme backup.
MUST
8

## Slide 8: Cours 3 - Sprint 1 Pages produits statiques
Découpage HTML/CSS
PHP include/require
10

## Slide 9: Fiche statique d’un produit
Critères d’acceptation
La page « produit » est accessible via une URL dédiée (ex: /product.php).
La page affiche de manière statique les informations d’un produit:
  nom de produit
  description courte
  description détaillée
  Prix HTVA
  Prix TVAC
  image(s)
  stock
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, balises sémantiques, alt sur images, ...).
Conseils techniques
Il s’agit d’une simple intégration HTML/CSS. Les données sont donc statiques, càd qu’on ne va pas les rechercher en DB.
L’affichage doit être clair, mais peut rester basique.
En tant que visiteur, je veux voir une page « produit » de manière statique, afin de visualiser les informations détaillées d’un produit.
MUST
5

## Slide 10: Liste statique des produits
Critères d’acceptation
La page « produits » est accessible via une URL dédiée (ex: /products.php).
Le lien hypertexte de cette page est présent dans le menu principal du site.
La page affiche une liste statique d’au moins 6 produits identiques avec :
  un nom de produit
  une description courte
  un prix TVAC
  une image
  un lien vers la fiche produit
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, balises sémantiques, alt sur images, ...).
Conseils techniques
Il s’agit d’une simple intégration HTML/CSS. Les données sont donc statiques, càd qu’on ne va pas les rechercher en DB.
Tous les produits pointent pour le moment vers la même page statique de produit.
L’affichage doit être clair, mais peut rester basique.
Utilisez le même template de base que la fiche produit.
En tant que visiteur, je veux voir une page « produits » qui affiche une liste de produits de manière statique, afin de visualiser tous les produits proposés sur le site.
MUST
5

## Slide 11: Cours 4 - Sprint 2 Pages produits dynamiques
PDO – SELECT
11

## Slide 12: Dynamisation de la fiche d’un produit
Critères d’acceptation
Les données affichées sur la page « produit » sont désormais celles provenant de la DB.
La page est commune à tous les produits, mais n’affiche que les informations d’un produit spécifique.
La TVA est de 21%.
Si le produit n’est pas trouvé, la page affiche un message d’erreur à la place du produit.
Si le produit n’est pas disponible à la vente, la page affiche le produit avec un message d’avertissement spécifique.
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, balises sémantiques, alt, title, ...).
Conseils techniques
La page statique « produit » a déjà été créée. Il faut la rendre dynamique en affichant le contenu de la DB à l’aide de PHP.
Pour individualiser la page en fonction de chaque produit, il faut passer l’id du produit dans l’url (ex: produit.php?id=123).
Les données provenant de l’extérieur doivent être sécurisées.
Créer la fonction suivante:
  retrieveProduct(PDO $pdo, $id): array
La TVA doit être une constante.
En tant que visiteur, je veux voir une page « produit » de manière dynamique, afin de visualiser les informations détaillées d’un produit.
MUST
3

## Slide 13: Dynamisation de la liste des produits
Critères d’acceptation
Les données affichées sur la page « produits » sont désormais celles provenant de la DB.
Les produits sont ordonnés par priorité de vente.
Seuls les produits disponibles à la vente sont affichés.
Chaque produit pointe vers sa propre fiche.
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, balises sémantiques, alt, title, ...).
Conseils techniques
La page statique « produits » a déjà été créée. Il faut la rendre dynamique en affichant le contenu de la DB à l’aide de PHP.
Le lien pointant vers la fiche produit doit inclure l’id du produit.
Créer la fonction suivante:
  retrieveProducts(PDO $pdo): array
En tant que visiteur, je veux voir une page « produits » qui affiche une liste de produits de manière dynamique, afin de visualiser les produits proposés sur le site.
MUST
5

## Slide 14: Options d’affichage des produits
Critères d’acceptation
Un composant de conditionnement des produits est visible sur la page « produits ».
Le composant permet de définir:
  Un filtre sur une ou plusieurs catégories.
  Un second ordre d’affichage par prix (dé)croissants.
Le composant affiche un bouton appliquant les options.
Lorsque l'utilisateur valide le filtre :
  Le visiteur reste sur la même page.
  La liste des produits affichée n'est PAS mise à jour.
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, labels, ...).
Conseils techniques
Il s’agit d’une simple intégration HTML/CSS. Les données sont donc statiques, càd qu’on ne va pas rechercher les données en DB.
En tant que visiteur, je veux voir un formulaire proposant d'appliquer des options d’affichage sur la page « produits », afin de connaître les différentes possibilités d'affichage de la liste des produits.
SHOULD
3

## Slide 15: Pagination de la liste des produits
Critères d’acceptation
La liste est affichée par page de x produits maximum.
En bas de chaque page, un menu de navigation par page est affiché.
Comportement:
  Le visiteur peut avancer vers la page suivante.
  Le visiteur peut revenir à la page précédente.
  La page courante est indiquée.
Conseils techniques
Ce menu affiche le bon nombre de pages. Il ne faut pas afficher des numéros de page qui n’existe pas.
Il s’agit de liens hypertextes. L’information est donc passée en get.
Les données provenant de l’extérieur doivent être sécurisées.
L’indication de la page doit être appliquée sur la query SQL (pas en PHP).
Modifier la fonction suivante:
  retrieveProducts(PDO $pdo, $page): array
En tant que visiteur, je veux pouvoir naviguer de page en page dans la liste des produits affichés sur la page « produits », afin de parcourir l’ensemble des produits du site.
WONT
10

## Slide 16: Cours 5 - Sprint 3 Filtre des produits
PDO - SELECT
11(16)

## Slide 17: Dynamisation du filtre par catégories
Critères d’acceptation
Lorsque le visiteur est sur la page « produits », les catégories affichées dans le filtre des produits sont les catégories présentes en DB.
Lorsque l’utilisateur sélectionne une ou plusieurs catégories, puis lorsqu'il valide le filtre, la liste des produits affichée n’est PAS mise à jour.
Comportement du formulaire:
  Par défaut, aucune catégorie n'est sélectionnée.
  Lors du rafraîchissement de la page après validation du filtre, les champs du formulaire doivent indiquer les catégories appliquées.
Conseils techniques
On gère ici seulement le formulaire pour les catégories, pas encore le traitement après soumission.
Quelle méthode HTTP utiliser: GET ou POST?
  Comment gérer le partage de l’URL?
Seules les catégories ayant effectivement au moins un produit doivent être affichées.
Créer la fonction suivante:
  retrieveCategories(PDO $pdo): array
En tant que visiteur, je veux voir les catégories de produits sur la page « produits », afin de connaître les options de filtres sur de la liste de produits.
SHOULD
3

## Slide 18: Activation du filtre par catégories
Critères d’acceptation
Lorsque l’utilisateur sélectionne une ou plusieurs catégories, puis lorsqu'il valide le filtre, la liste des produits affichée est mise à jour pour ne montrer que les produits correspondant à cette catégorie.
Comportement du filtre:
  Si aucune catégorie n'est sélectionnée, tous les produits sont affichés.
  Si une catégorie est sélectionnée, seuls les produits appartenant au moins à cette catégorie sont affichés.
  Si plusieurs catégories sont sélectionnés, seuls les produits appartenant à au moins une de ces catégories sont sélectionnés.
Conseils techniques
Un produit peut appartenir à plusieurs catégories.
Les données provenant de l’extérieur doivent être sécurisées.
Le filtre doit être appliqué sur la query SQL (pas en PHP).
L’utilisateur peut choisir plusieurs catégories:
  Il faut gérer plusieurs valeurs d’un même champ.
  Les catégories ne doivent pas s’exclure (union et pas intersection)
  Si une catégorie n’est pas reconnue, ce filtre n’est pas appliqué.
Modifier la fonction suivante:
  retrieveProducts(PDO $pdo, array $categories): array
En tant que visiteur, je veux pouvoir filtrer la liste des produits affichés sur la page « produits » en fonction de leurs catégories, afin de trouver rapidement les produits correspondant à mes critères.
SHOULD
8

## Slide 19: Dynamisation du classement par prix
Critères d’acceptation
Lorsque l’utilisateur sélectionne le classement par prix, puis lorsqu'il valide le composant, la liste des produits affichée est mise à jour en ordonnant les produits par prix.
Comportement du formulaire:
  Par défaut, les produits sont classés par priorité de vente.
  Si le classement par prix est sélectionné, les produits sont affichés par ordre croissant de prix.
  Si le classement par prix n’est sélectionné, les produits sont affichés comme par défaut.
  Lors du rafraîchissement de la page après validation du composant, les champs du formulaire doivent indiquer le classement de prix appliqué.
Conseils techniques
Le filtre sur les catégories doit être également appliqué. Il s’agit du même formulaire.
Quelle méthode HTTP utiliser: GET ou POST?
  Comment gérer le partage de l’URL?
Les données provenant de l’extérieur doivent être sécurisées.
Le classement doit être appliqué sur la query SQL (pas en PHP).
Modifier la fonction suivante:
  retrieveProducts(PDO $pdo, array $categories, $order): array
En tant que visiteur, je veux pouvoir ordonner la liste des produits affichés sur la page « produits » en fonction de leurs prix, afin de trouver rapidement les produits correspondant à mes critères.
COULD
5

## Slide 20: Cours 6 - Sprint 4 Panier statique
PDO - SELECT
9

## Slide 21: Panier statique
Critères d’acceptation
La page « panier » est accessible via une URL dédiée (ex: /basket.php).
Le lien hypertexte de cette page est présent dans le menu secondaire du site (icône d’un panier).
La page affiche de manière statique une liste d’au moins 4 produits identiques avec:
  Un nom de produit
  Une image
  Une quantité
  Le prix à l’unité
  Le prix total (quantité * prix à l’unité)
La page affiche les totaux:
  Nombre d’articles
  Total HTVA
  Total TVAC
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, balises sémantiques, alt sur images, ...).
Conseils techniques
Il s’agit d’une simple intégration HTML/CSS. Les données sont donc statiques, càd qu’on ne va pas les rechercher en DB.
Les totaux ne sont pas calculés pour le moment.
L’affichage doit être clair, mais peut rester basique.
En tant que visiteur, je veux voir une page « panier » de manière statique, afin de visualiser les produits de ma future commande.
MUST
5

## Slide 22: Formulaire d’ajout d’un produit au panier
Critères d’acceptation
Un composant d’ajout au panier est visible sur la page « produit ».
Les paramètres d’ajout permettent de :
  Choisir une quantité de 1 à 5.
Le composant affiche un bouton ajoutant au panier.
Lorsque l'utilisateur valide l’ajout, le panier n’est PAS mis à jour.
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, labels, ...).
Conseils techniques
Il s’agit d’une simple intégration HTML/CSS. Les données sont donc statiques, càd qu’on ne va pas rechercher les données en DB.
Pour le moment, la limite de la quantité est statique.
En tant que visiteur, je veux voir un formulaire proposant ajouter un produit au panier sur la page « produit », afin de comprendre les différentes actions liées à ce produit.
MUST
2

## Slide 23: Disponibilité du produit
Critères d’acceptation
Dans la page « produit », le formulaire d’ajout au panier est conditionné par la disponibilité du produit:
  La quantité ajoutable maximale est limitée au stock.
  Si le produit n’est plus en stock, la fonctionnalité d’ajout n’est pas présente.
  Si le produit n’est pas disponible à la vente, la fonctionnalité d’ajout n’est pas présente.
Conseils techniques
Conditionner l’affichage en fonction du stock du produit et de sa disponibilité à la vente.
Créez une fonction recevant un produit et retournant un booléen.
En tant que visiteur, je veux bénéficier d’un formulaire d’ajout au panier qui soit conditionné à la disponibilité du produit, afin de ne pas ajouter un produit qui n’est pas disponible.
MUST
2

## Slide 24: Cours 7 – Aucun sprint Initiation à JS, au DOM et à AJAX

## Slide 25: Cours 8 - Sprint 5 Ajout au panier
AJAX, JSON
PHP sessions
13

## Slide 26: Envoi d’une demande d’ajout d’un produit au panier
Critères d’acceptation
Sur la page « produit », le bouton d’ajout au panier envoie une instruction en AJAX vers le serveur.
Les informations envoyées vers le serveur permettent d’identifier le produit de la page produit courante ainsi que la quantité sélectionnée.
Les données sont enregistrées en session.
Si le client ajoute plusieurs fois le même produit, les quantités s’additionnent.
La page du panier n’est PAS mise à jour (la suite après).
Le serveur retourne une réponse et le navigateur affiche un message d’information à destination du client.
Après ajout du produit au panier, un lien s’affiche proposant de se rendre sur la page panier.
Conseils techniques
Il s’agit pour le moment de simplement réaliser la requête AJAX et de traiter le retour du serveur.
Il faut traiter la requête dans un fichier PHP dédié. Lors d’une demande d’ajout au panier, il faut enregistrer le produit et sa quantité en session. Ne sauvegardez en session que les informations nécessaires.
Le serveur doit valider que le produit existe bien, qu’il est disponible à la vente et que les stocks sont suffisants pour répondre à la demande.
L’échange de données devrait se faire dans un format JSON.
La réponse peut retourner la totalité du panier pour permettre un bon débogage.
Le client doit gérer d’éventuels réponses d’erreur.
En tant que visiteur, je veux pouvoir ajouter un produit au panier selon une certaine quantité, afin de définir ma liste d’achat.
MUST
13

## Slide 27: Cours 9 - Sprint 6 Panier dynamique
PHP session
11

## Slide 28: Dynamisation du panier
Critères d’acceptation
La page « panier » affiche désormais les produits effectivement ajoutés au panier, ainsi que leurs quantités respectives.
Les totaux sont calculés en fonction des produits du panier.
La TVA appliquée est de 21%.
Conseils techniques
La page statique « panier » a déjà été crée. Il faut la rendre dynamique en affichant le contenu de la DB à l’aide de PHP.
La liste des ids des produits du panier ainsi que leur quantité proviennent de la session. Il faut bien sûr récupérer le détail des produits en DB.
Créer les fonctions suivantes :
  retrieveProductsByIds(PDO $pdo, array $ids): array
  calculateTotals(array $products): array
La TVA doit être une constante.
En tant que visiteur, je veux pouvoir visionner mon panier, afin de connaître les détails de ma future commande.
MUST
8

## Slide 29: Check de validité du panier
Critères d’acceptation
Pour la page « panier », concerne les cas suivants:
  Si un produit n’est plus disponible à la vente.
  Si le stock n’est plus suffisant par rapport à la quantité demandée.
Dans de tels cas:
  Le panier est automatiquement mis à jour en fonction des disponibilités.
  Une notification est affichée pour avertir le client.
Conseils techniques
Il s’agit d’une précaution dans le cas où le client revient sur un vieux panier. Ceci n’est indispensable que si la session dure suffisamment longtemps pour que l’évolution des stocks puisse compromettre la commande.
Mettre à jour le panier signifie mettre à jour les données en session.
Attention, une même validation a déjà dû être réalisée lors de l’ajout d’un produit au panier. Il faut donc éviter de dupliquer cette logique. Un même code doit pouvoir être utilisé dans les deux situations: celle de l’ajout au panier et celle de l’affichage du panier.
Créer la fonction suivante:
  isProductAvailable(array $product, $quantity): bool
En tant que visiteur, je veux être averti si un produit n’est plus disponible, afin de connaître la validité de mon futur achat.
COULD
3

## Slide 30: Cours 10 - Sprint 7 Modification du panier
13

## Slide 31: Modification des quantités dans le panier
Critères d’acceptation
Sur la page « panier », la quantité de chaque produit est modifiable
Lorsque l’utilisateur modifie la quantité d’un produit, les totaux du panier sont mis à jour.
Règles de mise à jour:
  Si la quantité égale 0, le produit est supprimé.
  Aucune quantité ne peut être négative.
  Aucune quantité ne peut dépasser le stock du produit.
Conseils techniques
L’action doit se faire en AJAX.
Mettre à jour le panier signifie mettre à jour la session.
La quantité et les totaux affichés sont mis à jour en JS.
En tant que visiteur, je veux pouvoir modifier la quantité des produits présents dans mon panier, afin d’affiner la liste de produits de ma future commande.
MUST
13

## Slide 32: Cours 11 - Sprint 8 Page de livraison
PDO - INSERT
16

## Slide 33: Page statique d’adresse de livraison
Critères d’acceptation
La page « livraison » est accessible via une URL dédiée (ex: /delivry.php).
La page comprend un formulaire d’adresse de livraison de la commande, avec les champs suivants:
  Commanditaire:
    Email de contact
    Nom
    Prénom
  Adresse de livraison:
    Rue
    Code postal
    Ville
    Pays
Le code HTML est valide et respecte les bonnes pratiques (W3C validator, balises sémantiques, alt sur images, ...).
Conseils techniques
Il s’agit d’une simple intégration HTML/CSS.
L’affichage doit être clair, mais peut rester basique.
En tant que client, je veux pouvoir indiquer les informations de livraison postale de ma commande, afin de pouvoir recevoir ma commande.
MUST
5

## Slide 34: Validation du panier
Critères d’acceptation
En bas de la page « panier », un bouton de validation permet de valider le panier.
Lorsque le panier est validé, le visiteur est redirigé vers la page de livraison.
Conseils techniques
La requête devrait être effectuée en POST, car il s’agit d’une action de validation.
Idéalement, il faut valider le panier en vérifiant la bonne disponibilité de chaque produit.
En tant que visiteur, je veux pouvoir valider mon panier, afin de passer commande.
MUST
3

## Slide 35: Confirmation de commande
Critères d’acceptation
Sur la page de livraison, un bouton de confirmation valide et enregistre la commande.
Un récapitulatif de de la commande est affiché, comprenant au moins:
  Le numéro de la commande.
  Le nombre de produits.
  Le prix total de la commande.
  Les informations de livraison.
Les stocks des produits sont mis à jour.
Conseils techniques
La page livraison a déjà été créée. Il faut désormais traiter la soumission du formulaire.
La commande doit être enregistrée en DB.
En tant que client, je veux pouvoir confirmer ma commande, afin d’activer le processus d’envoi de ma commande.
MUST
8

## Slide 36: Cours 12 – Aucun sprint Révisions